**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 4

Tài liệu này ghi nhận lại nội dung và kết quả của một buổi họp nhóm.

Biên bản Tuần 4, 27/12/2021

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: BATKTT6 Mã nhóm: Nhóm 3

Các thành viên có tham dự: 6 thành viên

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 21120150 | Nguyễn Song Toàn | [21120150@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120150@student.hcmus.edu.vn) | 0387578501 | Developer, Tester |
| 2 | 21120158 | Trương Công Trung | [21120158@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120158@student.hcmus.edu.vn) | 0854955595 | Developer, Tester |
| 3 | 21120179 | Nguyễn Đặng Đăng Khoa | [21120179@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120179@student.hcmus.edu.vn) | 0336121460 | Designer,  Business  Analyst |
| 4 | 21120187 | Nguyễn Hà Hoàng Tuấn | [21120187@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120187@student.hcmus.edu.vn) | 0386257524 | Developer, Tester |
| 5 | 21120192 | Nguyễn Thiên An | [21120192@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120192@student.hcmus.edu.vn) | 0902393503 | Team Leader, Developer |
| 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | [21120201@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120201@student.hcmus.edu.vn) | 0901961253 | Business Analyst, Co-leader |

Các thành viên vắng mặt: Không có

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Kiểm tra tiến độ từng thành viên
2. Chốt kế hoạch truyền thông cho 2 video
3. Chốt công cụ, hình thức thực hiện, lên ý tưởng cho video game và web
4. Phân chia công việc dựng kịch bản chung cho clip; quay video từng game; tổng hợp clip; chỉnh sửa clip; dựng kịch bản dẫn truyện cho clip; người dẫn truyện cho clip
5. Đánh giá, tinh chỉnh trực tiếp website lần cuối
6. Xem demo các game, đánh giá, góp ý để tinh chỉnh lần cuối trước khi nộp sản phẩm hoàn thiện
7. Đốc thúc hoàn thiện các game làm thêm còn gặp lỗi
8. Tham khảo video và báo cáo đồ án các khoá trước; chốt ra các nội dung cần làm; phân chia công việc viết báo cáo cho từng bạn dựa trên báo cáo game tuần trước
9. Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo game tuần trước
10. Khái quát, định hướng công việc cần làm cho tuần này

Địa điểm: Zoom Meeting

Thời gian bắt đầu: 21h Thời gian kết thúc: 22h

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

Kiểm tra xong tiến độ từng thành viên, cơ bản hoàn thành đúng yêu cầu

Chốt kế hoạch truyền thông cho 2 video trên Youtube cá nhân của từng thành viên. Kêu gọi trong group lớp và các cộng đồng phù hợp

Chốt ý tưởng cho clip game và web dựa trên sản phẩm tham khảo; sử dụng công cụ Obs hoặc tính năng quay màn hình của PowerPoint, chỉnh sửa bằng Canva, Premiere hoặc tính năng trình chiếu của PowerPoint. Upload lên Drive và gửi link vào nhóm chat để tổng hợp

Phân chia việc tổng hợp và chỉnh sửa video, lên kịch bản video, kịch bản dẫn truyện mỗi bạn tự viết sau đó tổng hợp lại, chọn được người dẫn chuyện và phương án thay thế (dùng giọng chipmunk)

Đánh giá web lần cuối, cơ bản đã đạt yêu cầu. Nếu có thời gian sẽ cập nhật thêm một số tính năng và thiết kế

Xem hết các game đã hoàn thiện, đánh giá góp ý một số lỗi và tiến hành khắc phục. Đốc thúc và lên kế hoạch hoàn thiện các game mới sớm nhất có thể, nếu không kịp sẽ lược bỏ bớt.

Khái quát được nội dung báo cáo đồ án lớn, mỗi cá nhân tự chỉnh sửa lại báo cáo game, cập nhật thêm báo cáo web và chỉnh sửa lại báo cáo hàng tuần để tổng hợp thành bài báo cáo lớn. Bài báo cáo lớn cả nhóm sẽ thống nhất và làm chung bằng tính năng share của Office 365

Xem các báo cáo game tuần trước và góp ý một số vấn đề về diễn đạt, hình ảnh và format.

Chốt deadline tuần tới cho từng cá nhân

Chốt lịch họp tuần kế tiếp (chủ nhật tuần sau)

Viết bản báo cáo

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 13/12/2021 đến 19/12/2021)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Nguyễn Thiên An | Tiếp tục cập nhật thông tin cho kênh Youtube Tiếp tục truyền thông nếu cần Chuẩn bị kế hoạch upload 2 video giới thiệu game và web cũng như kịch bản truyền thông sau đó | Kênh Youtube đầy đủ thông tin  Có thêm một số lượt subs và likes   Kế hoạch upload 2 video tiếp theo, video web vào sáng Chủ nhật và video game vào sáng thứ 2 trước khi vào lớp.  Có ý tưởng về content truyền thông trên FB cho 2 video. | Lượt subs và likes chưa tăng nhiều  Kế hoạch upload video hơi sát, có thể bị “vỡ” vì quay video không kịp tiến độ  Ý tưởng content chưa được sắc nét lắm, lo ngại không ăn khớp với nội dung video. Cần điều chỉnh thêm |  |
| 2 | Bùi Đình Bảo  Nguyễn Đặng Đăng Khoa | Hoàn thiện tính năng giỏ hàng của game.  Thêm tính năng GGForm để người dùng góp ý thêm game của họ lên web Bổ sung thông tin các game Nâng cấp giao diện web cho đẹp và chuyên nghiệp hơn | Hoàn thiện tính năng giỏ hàng của game và thêm giá các game trong mục game trả phí Hoàn thiện trang góp ý và thêm sản phẩm, hỗ trợ bằng GGForm Chỉnh lại mục phân loại game như đã bàn 80% game trên web có đủ thông tin cơ bản và có thể chơi / mua được ngay Giao diện web dễ sử dụng hơn, ít lỗi hơn Điều chỉnh được giao diện web trên điện thoại dễ sử dụng hơn | Thông tin một số game còn hơi sơ sài, cần bổ sung  Cần thiết kế thêm auto chatbot cho sinh động và hấp dẫn  Website còn lag nhưng chưa biết chỉnh sửa như thế nào |  |
| 3 | Nguyễn Song Toàn Trương Công Trung Nguyễn Đặng Đăng Khoa Nguyễn Hà Hoàng Tuấn Nguyễn Thiên An Bùi Đình Bảo | Bổ sung thêm thông tin của mình vào sheet thông tin và báo cáo lại cho bạn thiết kế web để cập nhật lên web | Đã bổ sung đầy đủ thông tin và cập nhật tất cả lên web |  |  |
| 4 | Nguyễn Song Toàn  Trương Công Trung  Nguyễn Hà Hoàng Tuấn  Nguyễn Thiên An | Tiếp tục hoàn thiện game. Thêm những tính năng, hành động, chuyển cảnh và thông báo trong game  Cân nhắc tạo thêm game mới Viết báo cáo sản phẩm và báo cáo kĩ thuật game theo mẫu | 4 game đầu tương đối hoàn thiện, có thể chơi được.  3 game bổ sung đang trong quá trình hoàn thiện, 1 số game đã chơi được, 1 số cần tinh chỉnh thêm  Báo cáo sản phẩm tương đối đầy đủ nội dung yêu cầu và nộp đúng hạn | Còn một số bugs cần fix, chuyển cảnh còn chưa mượt, cần thêm hiệu ứng cho sinh động  Lo ngại không làm kịp các game bổ sung  Đôi chỗ trong báo cáo bị lỗi font, lỗi trình bày. Một số hình ảnh chưa rõ nét. Một số mục còn sơ sài. Cần chỉnh sửa thêm trước khi thêm vào báo cáo lớn |  |
| 5 | Bùi Đình Bảo  Nguyễn Thiên An | Viết bản báo cáo tuần  Tổng hợp báo cáo game, gộp chung với báo cáo tuần | Đã tổng hợp và nộp trước deadline | Chưa kiểm tra và chỉnh sửa hết tất cả các lỗi trong các file báo cáo vì không kịp thời gian |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 27/12/2021 đến 3/1/2021)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Nguyễn Thiên An | Dựa trên kịch bản video, phác thảo chi tiết bài truyền thông | 27/12/2021 | 31/12/2021 | Bài truyền thông ngắn gọn súc tích nhưng vẫn đủ tính hấp dẫn, phù hợp, được các thành viên thông qua |
| 2 | Nguyễn Song Toàn  Trương Công Trung  Nguyễn Hà Hoàng Tuấn  Nguyễn Thiên An | Chỉnh sửa game, fix bug lần cuối cùng.  Quay clip chơi game của từng cá nhân, mỗi game tầm 35-45s. Edit các đoạn highlight. Upload lên drive và nộp lên group chat Viết kịch bản dẫn truyện cho video của mình và gửi lên group chat | 27/12/2021 | 30/12/2021 | Game hoàn thiện, trong quá trình chơi cơ bản không gặp lỗi.  Clip hoàn thiện, mượt, độ dài vừa phải và khái quát được nội dung + cách chơi game Kịch bản vừa đủ độ dài, tóm gọn được cách chơi và nội dung game |
| 3 | Nguyễn Thiên An | Nghĩ kịch bản mở đầu, dẫn dắt giữa các đoạn cắt quãng và kết thúc cho clip Chuẩn bị giọng và công cụ ghi âm để dẫn truyện cho clip | 27/12/2021 | 30/12/2021 | Có bài soạn chi tiết để nói không bị vấp  Chuẩn bị công cụ ghi âm chất lượng tốt |
| 4 | Nguyễn Song Toàn  Trương Công Trung  Nguyễn Hà Hoàng Tuấn  Nguyễn Thiên An | Chỉnh sửa lại bài báo cáo game cho hoàn thiện và đẹp nhất có thể  Cập nhật một số chi tiết (nếu có thay đổi trong game)  Cập nhật lên link bài báo cáo chung  Format lại phần của mình trên bài báo cáo chung | 27/12/2021 | 31/12/2021 | Báo cáo game đầy đủ, đẹp, không bị lỗi  Cập nhật lên link báo cáo chung đúng hạn |
| 5 | Bùi Đình Bảo  Nguyễn Đặng Đăng Khoa | Làm báo cáo web giống mẫu báo cáo tham khảo  Chỉnh sửa lại cho đầy đủ, hoàn thiện và đẹp nhất có thể  Cập nhật lên link bài báo cáo chung | 27/12/2021 | 31/12/2021 | Báo cáo web đầy đủ, đẹp, không bị lỗi  Cập nhật lên link báo cáo chung đúng hạn |
| 6 | Bùi Đình Bảo | Tổng hợp video, cắt ghép, chuyển cảnh, thêm hiệu ứng thành 2 video lớn.  Chỉnh sửa video lần cuối cho hợp lí và gửi lên group chat | 27/12/2021  1/1/2021 | 1/1/2021  2/1/2021 | Video được tổng hợp đầy đủ nội dung, hiệu ứng sinh động, mượt, phù hợp  Video hoàn thiện, sẵn sàng đăng tải |
| 7 | Nguyễn Thiên An | Đăng tải và truyền thông 2 video theo kế hoạch | 2/1/2021 | 3/1/2021 | Đăng tải và truyền thông video theo kế hoạch |
| 8 | Bùi Đình Bảo  Nguyễn Thiên An | Viết bản báo cáo tuần  Tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo lớn | 27/12/2021 | 2/1/2021 | Viết báo cáo  Nộp báo cáo trước deadline |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*https://drive.google.com/file/d/1HFFx6Aw0kh0lvxqMUrQ3Rd94Vx0wfFEX/view?usp=sharing*